BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung thực hiện | Người thực hiện | Ngày dự kiến | Ngày hoàn thành | Mức độ hoàn thành |
| 1 | Làm báo cáo | Hải | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Đã hoàn thành chương 1 |
| 2 | Vẽ biểu đồ | Lâm | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Đã hoàn thành 50% |
| 3 | Setup code | Lâm | 10/2/2024 |  |  |
| 4 | Họp chia công việc code chức năng | Hải, Lâm | 20/2/2024 |  |  |
| 5 | Thực hiện chức năng đã phân chia | Hải | 31/3/2024 |  |  |
| 6 | Thực hiện chức năng đã phân chia | Lâm | 31/3/2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |